АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля          2017г.                     №   11                              с. Федоровка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Федоровского

сельского поселения «Развитие транспортной

инфраструктуры и повышение безопасности

дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»  за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.13 № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 95,  согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Федоровского

сельского поселения							О.В.Фисакова

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от  21.02.2017г. № 11

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Федоровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения».

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 95.

Общий объем финансирования Программы  за 2016 год за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения составляет 1953,8 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»   выполнялись работы:

-выполнено обустройство пешеходного перехода системой импульсной индикации на базе светофора с солнечной батареей в количестве 8 шт. по адресам:

с.Федоровка ул.Ленина 44,  с.Федоровка ул.Исполкомовская, с.Ефремовка ул.Октябрьская 7;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая с.Ефремовка протяженностью 253 п.м.;

- выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в с.Федоровка на общей площади 720 м²;

-  выполнены работы по разметке дорожного полотна и устройству дорожных неровностей (ограничитель скорости), в т.ч. нанесено 6 разметок (с.Федоровка ул.Исполкомовская , ул.Ленина, с.Ефремовка ул.Советская, ул.Октябрьская и установлено 2 ограничителя скорости (с.Федоровка ул.Исполкомовская);

- были приобретены и установлены дорожные знаки  в количестве 37 шт.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения.

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая с.Ефремовка протяженностью 253 п.м.;

- выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в с.Федоровка на общей площади 720 м²;

-  выполнены работы по разметке дорожного полотна и устройству дорожных неровностей (ограничитель скорости), в т.ч. нанесено 6 разметок (с.Федоровка ул.Исполкомовская , ул.Ленина, с.Ефремовка ул.Советская, ул.Октябрьская и установлено 2 ограничителя скорости (с.Федоровка ул.Исполкомовская);

- были приобретены и установлены дорожные знаки  в количестве 37 шт.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

В результате реализации данной подпрограммы выполнено обустройство пешеходного перехода системой импульсной индикации на базе светофора с солнечной батареей в количестве 8 штук по адресам:

с.Федоровка ул.Ленина 44,  с.Федоровка ул.Исполкомовская, с.Ефремовка ул.Октябрьская 7. Данные работы выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения на территории поселения в 2016 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения  за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»  приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Федоровского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 7 от 27.01.16 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 2. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 84 от 30.06.16 | Приведение в соответствие объемов бюджетных ассигнований программы с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 3. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 173 от 26.12.16 | Приведение в соответствие объемов бюджетных ассигнований программы с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Однако, в связи с перераспределением полномочий в области дорожной деятельности  с уровня поселений на уровень района  реализация мероприятий данной программы в последующих годах прекращается.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (45,0/48,0 + 15/23) / 2 = 0,8 (80 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 1953,8/1954,0*100%= 99,99 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 80/99,99= 0,80

Значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» ЭП менее 1, следовательно такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процент | 48,0 | 48,0 | 45,0 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям за счет выполненного ремонта автомобильной дороги по ул.Садовая с.Ефремовка общей протяженностью 253 п.м. и выполнение ямочного ремонта по ул.Ленина с.Федоровка |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,253 | 0,253 |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 23 | 15 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Федоровского сельского поселения (Шпорт А.С.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» |
| 2.1. | Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Федоровского сельского поселения (Шпорт А.С.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение количества пешеходов погибших (пострадавших) в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Снижено количество пешеходов погибших (пострадавших) в результате дорожно-транспортных происшествий |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения | всего | 1954,0 | 1953,8 |
|  |  | бюджет поселения | 1954,0 | 1953,8 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения | всего | 1593,9 | 1593,7 |
|  |  | бюджет поселения | 1593,9 | 1593,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1593,9 | 1593,7 |
|  |  | бюджет поселения | 1593,9 | 1593,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения | всего | 360,1 | 360,1 |
|  |  | бюджет поселения | 360,1 | 360,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, светофорами | всего | 360,1 | 360,1 |
|  |  | бюджет поселения | 360,1 | 360,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Федоровского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение  безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог | 77,9 | 77,7 |
| Всего |  |  | 77,9 | 77,7 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории

Федоровского сельского поселения»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Федоровского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение

безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | +80,8 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 09.02.2015 № 7 |
| Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, светофорами | +240,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 27.01.2016 № 7 |
| Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками, светофорами | +60,1 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 30.06.2016 № 84 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | -23,8 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 30.06.2016 № 84 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | +100,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2016 № 173 |