АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018г.                       №    36                          с. Федоровка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Федоровского

сельского поселения «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения и повышение

уровня благоустройства территории Федоровского

сельского поселения»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.13 № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 96,  согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Федоровского

сельского поселения					 	                  О.В.Фисакова

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.03.2018 г. №  36

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Федоровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 96.

Общий объем финансирования Программы  за 2017 год за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета  составляет 3065,5 тыс. рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» подпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» мероприятия не осуществлялись.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

-осуществлялась своевременная оплата за электроэнергию уличного освещения;

- проводились мероприятия по озеленению территории поселения, выполнялись уходные работы за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства, на детских игровых площадках были высажены деревья;

- установлены ограждения на кладбищах х.Атамановка и  х. Чекилев;

- установлены элементы детского игрового оборудования, произведенн ремонт детского игрового оборудования;

- произведенна работа по установке ограждения детской игровой площадки с.Ефремовка по ул.Хорошилова;

- произведен ремонт памятников погибшим воинам;

- осуществлялось техническое обслуживание и содержание фонарей уличного освещения;

- а рамках проведения мероприятий по экономии уличного освещения была выполнена замена ламп ДРЛ на всетодиодные светильники;

- выполнялись работы по уборке мусора на территории поселения;

- на территории кладбищ сельского поселения выполнялись уходные работы по уборке мусора и покоса травы.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения.

- Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения.

В 2017 году  мероприятия по подпрогамме «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» не осуществлялись в связи с передачей полномочий по организации обеспечения водоснабжения на территории поселения на уровень района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения»

В ходе обеспечения населения Федоровского сельского поселения качественными коммунальными услугами  мероприятия не проводились по данной подпрогамме.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

За 2017 год расходы по  подпрограмме «»Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» составили 3065,5 тыс. рублей. В рамках данной муниципальной программы  были выполнены следующие мероприятия:

1) организована работа уличного освещения улиц Федоровского сельского поселения. На эти цели израсходовано 978,8 тыс.рублей, в т.ч.:

а) на оплату за электроэнергию уличного освещения – 826,8 тыс.рублей (на 272,5 тыс.рублей меньше по сравнению с 2016 годом);

б) на обслуживание фонарей уличного освещения – 240,1 тыс.рублей;

В 2017 году на территории поселения были проведены мероприятия по  замене ламп ДРЛ на светодиодные светильники на сумму 475,9 тыс. рублей.

2) в рамках выполнения мероприятий  по озеленению территории поселения выполнялись работы по покосу травы в парках и скверах, включая приобретение расходных материалов для бензокос на общую сумму76,1 тыс.рублей, а также произведена высадка деревьев на детских игровых площадках на общую сумму 33,1 тыс.рублей.

3) в рамках мероприятий по содержанию мест захоронений были выполнены следующие работы:

а) вывоз мусора с территорий кладбищ с.Федоровка и с.Ефремовка на сумму 60,0 тыс.рублей;

б) выполнен в летний период покос травы на территории кладбищ на сумму 22,1 тыс.рублей;

в) установлено ограждение на кладбищах х. Чекилев на сумму 206,0 тыс.рублей, на кладбище х. Атамановка на сумму 67,3 тыс.рублей.

4)в целях реализации прочих мероприятий по благоустройству территории выполнены следующие работы:

а) произведен ремонт памятников в с.Ефремовка и с.Федоровка на общую сумму 199,6 тыс.рублей;

б) установлены информационные щиты с элемнаентами герба при въезде и выезде из сел на сумму 69,8 тыс.рублей;

в) установлено детское игровое оборудование на сумму 411,3 тыс.рублей и выполнен ремонт игрового оборудования на сумму 46,3 тыс.рублей;

г) установлено ограждение на детской игровой площадке в с.Ефремовка по ул.Хорошилова на сумму 196,0 тыс.рублей;

д) в течение года выполнялись работы по уборке мусора на территории поселения, общая сумма расходов по данному направлению составила 122,1 тыс.рублей.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2017 году принято решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 12.10.2017г. № 57  «Об утверждении Правил благоустройства территории Федоровского сельского поселения Неклиновского района».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и  областного бюджета за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Федоровского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 37 от 14.04.17 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |
| 2. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 97 от 13.11.17 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |
| 3. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 114 от 27.12.17 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Федоровского сельского поселения  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (28/27 + 100/98) / 2 = 1,04 + 1,02=1,03 (103 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 3065,5/3895*100%= 78,7 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 103/78,7= 1,31

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 26,5 | 27 | 28 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 97,6 | 98 | 100 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| 2.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Шилова Е.С.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Повышение качества уличного освещения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения, оплата за уличное освещение, приобретены светодиодные светильники |  |
| 2.2. | Озеленение территории поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Шилова Е.С.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии. Высадка многолетних насаждений | Многолетние насаждения в течение 2017 года содержались в надлежащем состоянии. В течении 2017 на территории поселения были высаженны деревья | В течении 2017 на территории поселения были высаженны деревья |
| 2.3. | Содержание мест захоронения | Администрация Федоровского сельского поселения (Шилова Е.С.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора. Выполнение устройство ограждения на кладбищах х.Чекилев и х.Атамановка |  |
| 2.4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Федоровского сельского поселения (Шилова Е.С.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшение комплексного благоустройства территории |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения | всего | 3895,0 | 3065,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3895,0 | 3065,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Работы по составлению сметной документации на стоимость проектных и изыскательских работ, выполнение проверки достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения с.Ефремовка | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | всего | 3895,0 | 3065,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3895,0 | 3065,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | всего | 1592,3 | 1542,8 |
|  |  | бюджет поселения | 1592,3 | 1542,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Озеленение территории поселения | всего | 109,2 | 109,1 |
|  |  | бюджет поселения | 109,2 | 109,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Содержание мест захоронения | всего | 361,2 | 361,2 |
|  |  | бюджет поселения | 361,2 | 361,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | всего | 1832,3 | 1052,4 |
|  |  | бюджет поселения | 1832,3 | 1052,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Федоровского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | В течение года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 49,5 | 0,0 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшено комплексное благоустройство территории | 780 | 0,0 |
| Озеленение территории поселения | Улучшение благоустройства территории поселения | Высадка деревьев.Уходные работы за многолетними насаждениями | 0,1 | 0,0 |
| Всего |  |  | 829,5 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Федоровского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
| Организация освещения улиц сельского поселения | +28,3 | Увеличение расходов на приобретения светодиодных всетильников и содержани фонарей уличного освещения. Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 14.04.2017 № 37 |
| Содержание мест захоронения | +200,0 | Увеличение расходов на установку ограждений на гражданских кладбищах х.Чекилев,х.Атамановка.Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 14.04.2017 № 37 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | +250,0 | Увеличение расходов на ремонт детских площадок. Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 14.04.2017 № 37 |
| Озеленение территории поселения | +6,4 | Увеличение расходов на высадку деревьев.Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 13.11.2017 № 97 |
| Содержание мест захоронения | +61,2 | Увеличение расходов на вывоз мусора на гражданских кладбищах.Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 13.11.2017 № 97 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | +77 | Увеличение расходов на приобретение информационных щитов с элементами герба, установку детских бесеток. Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 13.11.2017 № 97 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | +779,9 | Выполнение прочих мероприятий по благоустройству. Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2017 № 114 |