АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«16» марта 2020г.    		                                                               № 26

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			Л.Н.Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 26

Отчет

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня

благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации  Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018г. № 135 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2019 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2018 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- проводились мероприятия по озеленению территории поселения, выполнялись уходные работы за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства, на детских игровых площадках были высажены деревья;

- произведена разработка уточнённой схемы газоснабжения с. Ефремовка;

- произведена экспертиза промышленной безопасности схемы газоснабжения с. Ефремовка;

- произведено строительство бетонных площадок на гражданском кладбище с. Федоровка;

- произведена частичная замена и установка ограждения в парковой зоне  с. Ефремовка;

- произведена установка ограждения на кладбище с. Федоровка;

- произведена работа по демонтажу детских игровых элементов  на территории поселения;

- осуществлялось техническое обслуживание и содержание фонарей уличного освещения

- выполнялись работы по уборке мусора на территории поселения;

- на территории кладбищ сельского поселения выполнялись уходные работы по уборке мусора и покоса травы;

- осуществлялась своевременная оплата за электроэнергию уличного освещения.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 974,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 774,8 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 2928,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 2878,4 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения», отчетный период 2019 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 3703,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3653,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-средства бюджета – 3653,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения».      Подпрограммой «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» предусмотрен 1 показателя (индикатор). Из 1 показателей по 1 фактические значения соответствуют плановым.

Подпрограммой «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора). Из 2 показателей по 2 фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы с обоснованием по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 № 127 в течение 2019 года принято 7 постановлений Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 28.02.2019г. № 21, от 20.03.2019г. № 34, от 22.04.2019г. № 46, от 25.07.2019г. № 73, от 12.09.2019г. № 83, от 14.11.2019г. № 98, от 27.12.2019г. № 118.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 70 / 70 = 1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 28 / 28 = 1

индикатор 2.2: 100 / 100 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1 + 1

Эо = ------------------------ =  1

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 6/ 6 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 9 / 9 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 3703,0 / 3653,7 = 1,014

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета района.

=  1 / 1,014 = 0,986

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

7. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» на 2019 год (далее-План реализации).

В течение 2019 года были внесены 7 изменений в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения».

Также в течение 2019 года было проведено совершенствование нормативно правовой базы, разработаны следующие нормативно правовые акты по вопросам обеспечения качественными коммунальными услугами населения и повышения уровня благоустройства территории поселения:

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 23 от 15.03.2019г. «Об утверждении Плана проведения субботников на территории Федоровского сельского поселения на 2019 год»;

- постановление Администрации Федоровского сельского поселения № 23 от 28.02.2019г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации несанкционированных свалок и свалочных очагов на территории Федоровского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области и улучшения санитарного состояния на 2019-2022 гг.».

8. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения | Всего | 3703,0 | 3703,0 | 3653,2 |
|  | Бюджет поселения | 3703,0 | 3703,0 | 3653,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения | Всего | 774,8 | 774,8 | 774,8 |
|  | Бюджет поселения | 774,8 | 774,8 | 774,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Всего, <3> | 625,5 | 625,5 | 625,5 |
| ОМ 1.2. Разработка уточнённой схемы газоснабжения с. Ефремовка | Всего, <3> | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| ОМ 1.3. Экспертиза промышленной безопасности схемы газоснабжения с. Ефремовка | Всего, <3> | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Подпрограмма 2. Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | Всего | 2928,2 | 2928,2 | 2878,4 |
|  | Бюджет поселения | 2928,2 | 2928,2 | 2878,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1. Организация освещения улиц сельского поселения | Всего, <3> | 730,0 | 730,0 | 680,3 |
| ОМ 2.2. Озеленение территории поселения, выполнение уходных работ за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства | Всего, <3> | 294,4 | 294,4 | 294,4 |
| ОМ 2.3. Содержание и благоустройство мест захоронения | Всего, <3> | 532,0 | 532,0 | 531,9 |
| ОМ 2.4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Всего, <3> | 1371,8 | 1371,8 | 1371,8 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

### Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработать проектно-сметную документацию | Разработана проектно-сметная документация |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Разработка уточненной схемы газоснабжения с. Ефремовка | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработать уточнённой схемы | Разработана уточнённая схема |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Экспертиза промышленной безопасности схемы газоснабжения с. Ефремовка | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Провести экспертизу промышленной безопасности схемы газоснабжения с. Ефремовка | Проведена экспертиза промышленной безопасности схемы газоснабжения с. Ефремовка |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Организация освещения улиц сельского поселения | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечить бесперебойную работу фонарей уличного освящения | В Обеспеченна бесперебойная работа фонарей уличного освящения |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Озеленение территории поселения | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии, высадка многолетних насаждений | Многолетние насаждения в течение 2018 года содержались в надлежащем состоянии, произведена высадка туй в количестве 31 шт. |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержка территории кладбищ в надлежащем состоянии, замена ограждения на территории кладбищ | На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора, произведена частичная замена ограждения на территории кладбищ |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание благоприятных условий жизни жителей Федоровского сельского поселения | Созданы благоприятные условия жизни, а жителей Федоровского сельского поселения |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

## и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

### Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Уровень газификации Федоровского сельского поселения | процент | 70,0 | 70,0 | 72,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Общая площадь зеленых насаждений в расчете на 1 жителя | процентов | 26 | 27 | 28 |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) Количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 100 | 98,5 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.