

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«09» августа 2023г. № 65 с. Федоровка

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в распоряжение № 131 от 26.12.2022г.** **«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»** **на 2023 год»** |

В соответствии с постановлениями Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения» и от 27.08.2018 № 102 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 №79 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», согласно Решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 21.07.2023 года № 77 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 22.12.2022 года № 53 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»**:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ведущему специалисту администрации Федоровского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение

к распоряжению

администрации Федоровского

сельского поселения

от 09.08.2023 № 65

План

реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) |  | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) <2> |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники | бюджет Неклиновского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» | Главный специалист Карпенко О.В. | Х | X | **95,7** | **-** | **-** | **-** | **95,7** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 56,5 | - | - | - | 56,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Протяженность капитально отремонтированных внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям | весь период | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | Улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | весь период | 39,2 | - | - | - | 39,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | Обеспечение проектно-сметной документацией по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |  | - |  |  |
| 2 | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» | Главный специалист Карпенко О.В. | Х | X | **4,1** | **-** | **-** | **-** | **4,1** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Дороги общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети |  Главный специалист Карпенко О.В. | Создание безопасных условий движения на дорогах | весьпериод | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Установка элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорах местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | Создание условий для формирования законопослушного поведения участников дорожного движения  | весьпериод | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | Главный специалист Карпенко О.В. | весьпериод | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4Разработка проекта организации дорожного движения | Главный специалист Карпенко О.В. | Создание безопасных условий движения на дорогах | Весь период | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Разработка сметной документации | Главный специалист Карпенко О.В. | Создание безопасных условий движения на дорогах | Весь период | 4,1 | - | - | - | 4,1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | **99,8** | **-** | **-** | **-** | **99,8** |