

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«06» февраля 2024г. № 13

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации**  **муниципальной программы Федоровского**  **сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.02.2024г. № 13

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102 (с изменениями от 19.06.2020г.), Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2020 № 91.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2022 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию общественной территории (пешеходная зона по ул.Ленина с.Федоровка) на сумму 36,2 тыс. рублей;

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)»;

Подпрограмма 2 – «Актуализация нормативно правовых актов с сфере разработки и реализации муниципальной программы»;

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2020 № 91, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2022 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 36,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года фактическое освоение средств составило 36,2 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 11 к Методическим рекомендациям).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных асигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 36,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 36,2 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 36,2 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Актуализация нормативно правовых актов с сфере разработки и реализации муниципальной программы» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 2 фактическим значениям соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»:

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)»:

Показатель 1 «Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий» - плановое значение – 20, фактическое значение -20.

По подпрограмме 2 ««Актуализация нормативно правовых актов с сфере разработки и реализации муниципальной программы»

Показатель 2 «Разработка нормативно правовых актов в сфере реализации муниципальной программы» – плановое значение - нет, фактическое - нет.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2020 № 91.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 53 в течение 2023 года принято 3 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 30.01.2023г. № 25, от 29.11.2023г. № 98, от 26.12.2023г. №106.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

- Подпрограмма 1:

Показатель 1: 20 / 20= 1

- Подпрограмма 2:

Показатель 2: 1 / 1 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1

Эо = ------------------------ = 1

2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1 / 1 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 1 / 1 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 36,2/36,2 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения ««Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2023 год (далее-План реализации).

В течение 2023 года было внесено 3 изменений в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2020 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории  
 муниципального образования «Федоровское сельское поселение»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1  1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)» | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | 36,2 | 36,2 |  |
| 2  1.1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации; Прохождение достоверности применения сметных нормативов сметной документации по проектам инициативного бюджетирования | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 3  1.2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий (пешеходная зона ул. Ленина  с. Федоровка) | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 4  1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Благоустройство общественных территорий (парк культуры и отдыха 60-летия Победы в с.Федоровка) | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Разработка дизайн проекта по благоустройству общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка) | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проверка достоверности применения сметных нормативов (пешеходная зона по ул.Ленина с.Федоровка) | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 11.6 | Основное мероприятие 1.6  Разработка проектной документации и прохождение ее экспертизы | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 11.7 | Основное мероприятие 1.7  Монтаж водопроводной сети с разработкой технических условий | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 11.8 | Основное мероприятие 1.8  Содержание общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка) | Главный специалист Нистиренко А.А. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36,2  содержание общественной территории | 36,2  содержание общественной территории |  |
| 5  2 | Подпрограмма 2 «Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы» | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
| 7  2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативно правового регулирования для реализации муниципальной программы | Главный специалист Нистиренко А.А. | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 36,2 | 36,2 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории  
 муниципального образования «Федоровское сельское поселение»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды территории  муниципального образования «Федоровское сельское поселение» | Всего | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Бюджет поселения | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1.  «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)» | Всего | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Бюджет поселения | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.2  Благоустройство общественных территорий (пешеходная зона ул. Ленина с. Федоровка) | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3  Благоустройство общественных территорий (парк культуры и отдыха 60-летия Победы в с.Федоровка) | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4  Разработка дизайн проекта по благоустройству общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка) | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5  Проверка достоверности применения сметных нормативов (пешеходная зона по ул.Ленина с.Федоровка) | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.6  Разработка проектной документации и прохождение ее экспертизы | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7  Монтаж водопроводной сети с разработкой технических условий | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.8  Содержание общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка) | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Подпрограмма 2.  «Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1.  Совершенствование нормативно правового регулирования для реализации муниципальной программы | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)»** | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | процент | 70 | 20 | 20 |  |
| **Подпрограмма 2. «Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 2. | Разработка нормативно-правовых актов в сфере реализации муниципальной программы | да/нет | нет | нет | нет |  |