

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«01» февраля 2024г. № 8 с. Федоровка

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Федоровского**

**сельского поселения «Развитие транспортной**

**системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк**

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 01.02.2024 г. № 8

Отчет

о реализации муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2023 год

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для функционирования транспортной системы Федоровского сельского поселения, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 28.10.2019 N2 92 (далее — муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в полном объеме – 99,8 тыс.рублей:

- зимнее содержание дорог – 56,5 тыс.рублей;

- ямочный ремонт – 39,2 тыс.рублей:

- услуги по разработкесметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметкина территории Федоровского сельского поселения – 4,1 тыс. рублей;

 **2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является круглогодичное содержание 41,9 км внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.3. «Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является отремонтированных (реконструированных) 1,33км внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является нанесение разметки дорожной сети на пешеходных переходах.

Основное мероприятие 2.2. «Разработка проекта организации дорожного движения» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является получение проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Контрольное событие подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» - реализация основного мероприятия подпрограммы выполнено в срок до 31.05.2023г.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрен 99,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2023 г составило 99,8 тыс. рублей, или 100%.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Подпрограммой «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора). Из 4 показателей по 4 фактические значения соответствуют плановым.

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 28.10.2019 № 92.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 53 в течение 2023 года принято 3 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 03.04.2023г. № 31, от 09.08.2023г. № 65, от 26.12.2023 № 101.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

**7. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.**

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

-Программа 1:

индикатор 1.1: 41,9/41,9=1

индикатор 1.3: 0,33/0,33=1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 0,1 / 0,1 = 1

индикатор 2.3: да / да = да (1)

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 1+1+1

Эо = ------------------------ = 1

 3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/ 3 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 99,8 / 99,8 = 1.

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

**8. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

 Приложение 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие

транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»

**Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы за 2023г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Главный специалист Карпенко О.В. | 31.12.2023  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Круглогодичное содержание дорог, зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог | Круглогодичное содержание 41,9км дорог, зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Главный специалист Карпенко О.В. | 31.12.2023  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения не отвечающим нормативным требованиям | Все запланированные мероприятия реализованы |
| [**Подпрограмма 2**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2092%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2019.doc#sub_200) **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | Главный специалист Карпенко О.В. | 31.12.2023  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | создание безопасных условий для движения на дорогах | нарушение законодательства в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | Главный специалист Карпенко О.В.Директор ФДКиК Кондратьева Ю.В. | 31.12.2023  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | создание условий для формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | нарушение законодательства в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Все запланированные мероприятия реализованы |

Приложение 2

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие

транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» | всего | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» | всего | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | всего | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | всего | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2092%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2019.doc#sub_200) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» | всего | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | всего | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие

транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Федоровского сельского поселения»** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | км | 41,9 | 41,9 | 41,9 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | км | 3,31 | 0,33 | 0,33 |  |
| [**Подпрограмма 2**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2092%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2019.doc#sub_200) **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | да/нет | да | да | да |  |